Módulo: Aplicación Móvil, Testeador de Software y Ciberseguridad

Espacio articulador: Proyecto Integrador II

Proyecto ABP

EduTools Mobile

Gestión y sandbox pedagógico en el celular

Aplicación Android con API REST segura, accesible y probada

Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales (TSDWAD - C. 2025)

Participantes

Guillén, Jonathan

Romero, Gerardo

Velasco, Gonzalo

Docentes

Gonzalez, Mario

Guillen, Viviana

Santangelo, María de la Paz

Santangelo, Alejandro

Córdoba, octubre de 2026

Estructura para el diseño de Proyectos ABP

El presente formato de Proyecto Integrado se presenta como referencia institucional para planificar el diseño de la guía con criterios unificados para todas las carreras profesionales, independientemente de su perfil. Se considera que esta estructura permitirá organizar la información que se solicita a los/as estudiantes; al mismo tiempo, se adjunta una rúbrica de evaluación y una lista de cotejo, que pueden ser utilizadas como instrumentos de autoevaluación, coevaluación o evaluación formativa. Todos los componentes del proyecto deben ser completados por el estudiantado con la guía de la/el docente. Se sugiere un desarrollo no mayor a 10 páginas.

- NOMBRE DEL PROYECTO: EduTools Mobile: gestión y sandbox pedagógico en el celular. Aplicación Android nativa conectada a una API REST segura (JWT), accesible y con pruebas automatizadas, desarrollada en los Sprints 1 y 2 (septiembre y octubre de 2026).

- TIPO DE PROYECTO: Tecnológico. Desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android (Java) que consume una API REST construida con Django REST Framework.

- ESPACIO CURRICULAR O ESPACIOS PARTICIPANTES EN EL MÓDULO: Módulo Aplicación Móvil, Testeador de Software y Ciberseguridad, de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales (TSDWAD - C. 2025). Espacios curriculares: Aplicaciones Móviles (Mario Gonzalez), Testeador de Software (Viviana Guillen) y Ciberseguridad (María de la Paz Santangelo), articulados con Proyecto Integrador II (Alejandro Santangelo).

- EJES TEMÁTICOS/RED DE CONCEPTOS: los ejes que se relacionan entre los espacios del módulo son los siguientes.

- Aplicaciones Móviles: Activities, navegación, Intents y consumo de APIs con Retrofit.

- Testeador de Software: pirámide de pruebas, automatización y accesibilidad.

- Ciberseguridad: JWT, roles, contraseñas robustas, HTTPS y auditoría.

- Proyecto Integrador II: Scrum y gestión del trabajo en GitHub.

Competencias y habilidades que se fortalecen: desarrollar y conectar un cliente móvil con un servicio web; aplicar criterios de seguridad en la autenticación y la autorización; diseñar y ejecutar pruebas automatizadas y de accesibilidad; y trabajar en equipo con metodología ágil, control de versiones y revisión por pares mediante Pull Requests.

- PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES: los equipos de Asesoría Pedagógica y de Maquetación de EduTools necesitaban consultar y gestionar los recursos pedagógicos fuera del escritorio. La plataforma web ya existía, pero faltaba un cliente móvil que consumiera la misma API de forma segura, accesible y probada, para que la web y el celular trabajen sobre los mismos datos.

- FUNDAMENTACIÓN: elegimos este problema porque parte de un sistema real que ya conocíamos: EduTools, la plataforma web y la API que construimos en el módulo Programador Web. Llevarla al celular nos permitió aplicar en un solo producto los contenidos de Aplicaciones Móviles, Testeador de Software y Ciberseguridad.

Potencial. La app no duplica reglas ni datos: el servidor decide los permisos por rol (administrador, asesor y maquetador) y la web y el celular ven siempre la misma información. Esa base permite sumar pantallas y roles sin rehacer la seguridad.

Relevancia para el perfil profesional. El proyecto integra lo que se espera de un/a Técnico/a Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales: desarrollar y conectar una aplicación con un servicio web, protegerla (autenticación JWT, token cifrado en el dispositivo, solo HTTPS y registro de eventos de seguridad), verificarla con pruebas automatizadas en todas las capas y trabajar con Scrum, Pull Requests e integración continua.

Impacto en la comunidad. Pone a disposición de los equipos que producen material pedagógico una herramienta que se usa desde el celular, con permisos acordes a cada rol y pensada para personas con discapacidad (lector de pantalla, fuente ampliada y contraste, según WCAG 2.2 AA).

Hipótesis de trabajo. Un cliente móvil que delega las reglas y los permisos en el servidor, se autentica con tokens JWT y se valida con una pirámide de pruebas automatizadas mantiene la web y el celular sincronizados sobre una sola API. Aunque alguien modifique la app, el servidor sigue decidiendo qué puede hacer cada rol.

- VISIÓN DEL PROYECTO: que EduTools Mobile sea el cliente móvil de la plataforma EduTools: una app que cada integrante de los equipos de Asesoría Pedagógica y Maquetación pueda usar desde su celular, con la sesión renovada de forma automática, pruebas que se ejecutan en cada cambio, accesibilidad verificada de punta a punta y compatibilidad comprobada desde Android 5. Para el Sprint 3 queda planificado: renovación automática del token y revocación en el servidor, registro de usuarios desde el login y pantalla de perfil propio, recorrido completo con TalkBack y Accessibility Scanner, pruebas en Android 5 y pruebas de punta a punta con Appium.

DISEÑO DE LOS OBJETIVOS

- Objetivo general: Desarrollar una app Android nativa que consuma la API REST de EduTools con autenticación JWT, segura, accesible y con pruebas automatizadas, durante los Sprints 1 y 2 (septiembre y octubre de 2026).

- Objetivos específicos: logros intermedios que llevan al objetivo general.

- 1. Navegar 11 pantallas con retorno al padre y traspaso de datos por Intent.

- 2. Implementar login real con JWT, roles y token cifrado.

- 3. Desarrollar el CRUD de Recursos y de Usuarios contra la API.

- 4. Automatizar pruebas en todas las capas y auditar la accesibilidad (WCAG 2.2 AA).

- Metas: valores alcanzados al cierre del Sprint 2.

- Navegación: 11 pantallas navegables, con retorno al padre y traspaso de datos por Intent.

- Seguridad: login real con JWT, tres roles (administrador, asesor y maquetador), token cifrado en el dispositivo y 14 políticas de seguridad documentadas (PSM-01 a PSM-14).

- CRUD: 2 CRUD completos contra la API (Recursos y Usuarios), con el permiso decidido por el servidor.

- Pruebas: 113 tests unitarios y de red en la JVM, 21 instrumentados en dispositivo, una colección Postman de 47 pedidos con 208 comprobaciones (4 fallas de tiempo de respuesta, registradas en el Issue #53) y 41 casos en la planilla de pruebas, con integración continua en verde.

- Entrega: release 0.2.0 con APK firmado y ofuscado (R8), publicada al cierre del Sprint 2.

- SELECCIÓN DE ACCIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO | ACCIONES |
| --- | --- |
| Objetivo 1. Navegar 11 pantallas con retorno al padre y traspaso de datos por Intent. | • Pantalla base con Toolbar y flecha de volver, común a todas las Activities. • Padre de cada pantalla declarado en el manifiesto. • Traspaso del recurso entre pantallas por Intent (objeto Serializable). • Guía multimedia (video e imagen), contacto, Quiénes somos y selector de tema. |
| Objetivo 2. Implementar login real con JWT, roles y token cifrado. | • Base de red con Retrofit y OkHttp, con un interceptor que agrega el token a cada pedido. • Login contra el endpoint de token y sesión que se restaura al abrir la app. • Token guardado cifrado (EncryptedSharedPreferences, clave en el Keystore) y solo HTTPS. • Correcciones de seguridad del backend: campos de privilegio de solo lectura, rol e is_staff como claims del JWT y límite de intentos. • Despliegue en PythonAnywhere, 14 políticas de seguridad y registro de eventos en el servidor. |
| Objetivo 3. Desarrollar el CRUD de Recursos y de Usuarios contra la API. | • CRUD de Recursos pedagógicos: listado, detalle, alta, edición y baja, con categorías y asignaturas desde la API. • CRUD de Usuarios (solo administrador) con registro de contraseña robusta. • Traducción de errores 400, 401, 403, 409, 429 y 5xx a mensajes para el usuario. • Vista previa segura del contenido HTML del recurso. |
| Objetivo 4. Automatizar pruebas en todas las capas y auditar la accesibilidad (WCAG 2.2 AA). | • Plan de pruebas, planilla de 41 casos y matriz de trazabilidad. • Tests unitarios (JUnit) y de red (MockWebServer). • Tests de interfaz con Espresso (Screen Objects y chequeos de accesibilidad) y UI Automator. • Colección Postman ejecutada con Newman. • Informe de accesibilidad (Accessibility Scanner, fuente al 200 % y TalkBack) con los hallazgos corregidos. • Integración continua con GitHub Actions y release 0.2.0 firmada. |

- CRONOGRAMA: presupuesto de tiempo estimativo en semanas, según los dos Sprints: Sprint 1 del 01/09 al 15/09 y Sprint 2 del 06/10 al 15/10 de 2026.

| CRONOGRAMA | SEMANA 1 (01 al 07/09) | SEMANA 2 (08 al 15/09) | SEMANA 3 (06 al 10/10) | SEMANA 4 (12 al 15/10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1. Navegación de 11 pantallas | Planning del Sprint 1. Estructura de navegación y pantalla base. | Traspaso por Intent, multimedia, contacto y Quiénes somos. Review del 15/09. | Pantalla de Registro (11.ª pantalla). | — |
| Objetivo 2. Login JWT, roles y token cifrado | — | — | Planning del 06/10. Base de red, login real y correcciones de seguridad del backend. | Token cifrado, despliegue en PythonAnywhere, políticas de seguridad y release 0.2.0. |
| Objetivo 3. CRUD de Recursos y de Usuarios | — | — | CRUD de Recursos contra la API. | CRUD de Usuarios, tema y vista previa del recurso. |
| Objetivo 4. Pruebas y accesibilidad | Plan de pruebas y casos manuales del Sprint 1. | — | Tests unitarios y de red, Postman y Espresso. | Accesibilidad, integración continua y cierre de la evidencia. |

- PRODUCTO FINAL: EduTools Mobile 0.2.0 (release v0.2.0-sprint2): aplicación Android con login JWT, CRUD de Recursos y de Usuarios con permisos por rol, guía multimedia y tema claro, oscuro o según el sistema, con el APK firmado y ofuscado (R8) y publicado en GitHub.

Documentación y evidencias: Wiki del proyecto (historias de usuario, Scrum, Ciberseguridad, Testing, endpoints y documento de requisitos IEEE 830), plan de pruebas, planilla de casos, matriz de trazabilidad, informe de accesibilidad, colección Postman y reportes de las pruebas.

Espacios curriculares: Aplicaciones Móviles (la app y la conexión con la API), Ciberseguridad (autenticación, roles, políticas y verificación del servidor), Testeador de Software (pruebas y accesibilidad) y Proyecto Integrador II (Scrum, Kanban y trabajo en GitHub).

Vínculo con la comunidad: está pensado para los equipos de Asesoría Pedagógica y de Maquetación de EduTools, que usan la misma API desde la web. El proyecto se comunica además con un póster y el repositorio público de la organización ISPC-TSDWAD (Mobile-Testing-Cyberseguridad-Dev-6).

- BIBLIOGRAFÍA: referencias según normas APA, 7.ª edición.

Django REST framework Simple JWT. (s. f.). Simple JWT documentation. https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/

Encode OSS. (s. f.). Django REST framework. https://www.django-rest-framework.org/

Fowler, M. (2012, 1 de mayo). TestPyramid. martinfowler.com. https://martinfowler.com/bliki/TestPyramid.html

Google. (s. f.). Android Developers: documentación. https://developer.android.com/docs

Google. (s. f.). Espresso. Android Developers. https://developer.android.com/training/testing/espresso

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). IEEE standard for software and system test documentation (IEEE Std 829-2008). IEEE.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/info/rfc7519

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

Postman, Inc. (s. f.). Postman Docs. https://learning.postman.com/docs/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: las reglas del juego. https://scrumguides.org/

Square, Inc. (s. f.). Retrofit: A type-safe HTTP client for Android and Java. https://square.github.io/retrofit/

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG22/